* *Respecto a los documentos en el repositorio, todos tienen derechos de administrador, osea, permiso de lectura, escritura y creación de nuevos documentos. Se tiene como política la total confianza en todos los integrantes del equipo.*
* *El proyecto se ejecuta en iteraciones incrementales con una demostración del producto al finalizar cada iteración: con esta política, se conocerá el estado del proyecto, evaluando si los requisitos cumplen con las expectativas del cliente, si la calidad es la esperada, o si hay retrasos; agilizando la toma de decisiones correctivas.*
* *Los requisitos se desarrollan priorizándolos por el valor aportado del cliente: Esta política permitirá que los objetivos más importantes del proyecto sean atendidos.*
* *El control y seguimiento del proyecto se basa en los requisitos completados en cada iteración. Se entiende como un requisito, los entregables asociados a: análisis, desarrollo, pruebas, documentación, etc. e integrados con los entregables de las iteraciones anteriores.Cada iteración deberá producir software con calidad de producción, probado, integrado, y documentado (funcional, técnica).*
* *Cada iteración deberá cumplir con un subconjunto de requerimientos.*
* *La documentación del proyecto, específicamente: manual de usuario, manual de operaciones, arquitectura de la solución, especificaciones, etc; deberán ser entregables parciales para cada una de las iteraciones, es decir, la documentación no se liberara al final del proyecto, sino en entregables parciales.*
* *Cada uno de los artefactos del proyecto, debe ser mantenido bajo un sistema de control de versiones*